Urząd Gminy Wróblew                                                      98-285 Wróblew

tel. (0-43) 821-31-18, fax (0-43 ) 821-34-15

e-mail: gmwroblew@poczta.onet.pl

Sprawozdanie

z realizacji Planu Gospodarki Odpadami

gminy Wróblew

Wróblew, październik 2007

Spis treści

- Wprowadzenie

  - Cel przygotowania sprawozdania

  - Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

  - Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

  - Uchwała Rady Gminy Wróblew w sprawie przyjęcia

Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew

  - Okres obejmujący sprawozdanie

1.6.   Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

2. Krótkie omówienie poszczególnych części sprawozdania

  - Gospodarka odpadami z sektora komunalnego,

  - Stan formalno- prawny instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

2.3     Osady ściekowe,

2.4     Azbest i wyroby zawierające azbest,                                                2.5     Odpady medyczne i weterynaryjne,

2.6     Baterie i akumulatory,

2.7     Odpady ulegające biodegradacji.

3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

gminy w latach 2004-2006

4. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

1.1 Cel przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew ma na celu dokonanie analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami, skuteczności istniejących rozwiązań i działań w tym zakresie oraz podjęcie ewentualnych decyzji o niezbędnych  zmianach w planie dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

1.2  Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach / Dz.U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251, która nałożyła na gminy obowiązek opracowania gminnego planu gospodarki odpadami .

Art. 14, ust. 13, pkt 1 nakłada na organ wykonawczy obowiązek składania co 2 lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Okres sprawozdawczy obejmuje 2 lata kalendarzowe, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, niemniej jednak art.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2005 r, Nr 175, poz. 1458 oraz Dz. U. z 2007 r, poz.251 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach ustala, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odejmuje okres od uchwalenia pierwszego planu gospodarki do dnia 31 grudnia 2006 roku.

1.3 Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami – organ wykonawczy gminy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu.

  - Uchwała Rady Gminy Wróblew w sprawie przyjęcia  Planu Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew został przyjęty uchwałą          Nr XVII/93/04  Rady Gminy Wróblew z dnia 26 sierpnia 2004 r.

1.5 Okres obejmujący sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od daty wejścia w życie uchwały tj. od dnia 26 sierpnia 2004 r.  do dnia 31 grudnia 2006 r.

  - Sposób zbierania informacji  i wykorzystane materiały

Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały pozyskane w oparciu o następujące dane:

- Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin – Członków Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina ”, Kalisz 2004

- Informacje źródłowe od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- Informacje dotyczące pozostałych odpadów zostały uzyskane drogą telefoniczną,

- Sprawozdawczość gminna.

- Krótkie omówienie poszczególnych części sprawozdania

Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Wróblew z uwzględnieniem sytuacji formalno-prawnej, obejmujące zarówno aspekty ilościowe jak i jakościowe w odniesieniu do sposobów gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Wróblew.

2.1   Gospodarka odpadami z sektora komunalnego

Gmina Wróblew  nie posiada instalacji do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak również nie posiada własnego składowiska odpadów, wobec powyższego system pozbywania  się odpadów komunalnych oparty jest na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez jednostki wywozowe na podstawie zawartych umów o świadczenie usług w tym zakresie i przekazywaniu ich na wysypiska.

Poniżej wskazane są miejsca, w których składowane są odpady komunalne  oraz ilości wywiezionych  odpadów w latach 2004 –2006

#### Tabela  1

|  | 2004 r i 2005 r | 2006r. |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa (Mg) | Miejsce unieszkodliwiania | Masa (Mg) |
| 1. | 200301 | Niesegregowane odpady komunalne | 401,00 | 1/Wysypisko Bartochów,gmWarta 2/ Wysypisko Miejskie w Mostkach, gm. Zd-Wola | 225,00 28,00 |

Z przedstawionych w tabeli danych wynika istotny ilościowo spadek masy składowanych odpadów komunalnych, gdyż do końca roku 2005 system gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi polegał na systematycznym wywozie odpadów z kontenerów gminnych ustawionych w poszczególnych sołectwach. Odpady były wywożone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sieradz na wysypisko w Bartochowie. W zależności od miejsca ustawienia kontenery były opróżniane od 3 do 11 razy w roku. Koszty związane z wywozem odpadów z kontenerów pokrywał Urząd Gminy.

Szacuje się, iż łącznie w roku 2004 zebrano z terenu gminy Wróblew 490,00 Mg niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych, co stanowiło w przeliczeniu na 1 mieszkańca  - 0,073 Mg/ 1 rok;  w roku 2005  zebrano z terenu gminy 420 Mg odpadów, co stanowiło – 0,066 Mg/1 rok, natomiast w roku 2006 zebrano z terenu gminy 350 Mg odpadów, co stanowiło 0,055 mg/ 1 rok.

Powyższe dane jednoznacznie wskazują na spadek ilości  odebranych, bądź przekazanych do składowania odpadów. Należy to interpretować jako zmianę sposobu gospodarowania odpadami przez ich wytwórców.

2.2.Stan formalno-prawny instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew docelowo system unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy miał być oparty na nowym systemie wywozu odpadów / „suche ”, „ mokre” /do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw ”w Prażuchach, gm. Ceków Kolonia wskazanym w Wspólnym Planie Gospodarki Odpadami dla Gmin – Członków Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina ”.

W okresie przejściowym, do czasu powstania planowanej na terenie powiatu sieradzkiego stacji przeładunkowej odpady komunalne  nie są segregowane przez właścicieli nieruchomości, odbierane są przez firmy i składowane na dwóch wysypiskach / Bartochów i Mostki /.   Stacja przeładunkowa  stanowić będzie bazę przeładunkową odpadów komunalnych dowożonych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw ”, gmina Ceków Kolonia. Z chwilą oddania do użytkowania stacji przeładunkowej jedynym miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy będzie „ Orli Staw ”.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw ”, jest nowoczesnym

zakładem spełniającym wymagania UE.

Gmina Wróblew, jako jedna z członków Związku Komunalnego będzie prowadziła odbiór odpadów zgodnie z zasadami określonymi przez Związek.

W latach 2004-2006 Gmina Wróblew ze środków własnych gminy partycypowała w kosztach budowy i  uruchomienia ZU i UOK w Prażuchach Nowych  w wysokości - 55 200 zł oraz na dofinansowanie zadań bieżących  Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina ” przekazała kwotę w wysokości – 16 300 zł.

2.3. Osady ściekowe

Osady ściekowe powstają w wyniku pracy jednej oczyszczalni ścieków, która zlokalizowana jest w miejscowości Wróblew. Jest to oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna o wydajności 200 m3  /dobę.

Ustabilizowane osady  ściekowe wywożone są kontenerami na wysypisko w Bartochowie oraz częściowo są zagospodarowane  przez indywidualnych  rolników   do nawożenia pól.

Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela nr 2

Tabela 2

|  | 2004 r. 2005r | 2006r |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa | Miejsce unieszkodliwiania | Masa ( Mg ) |
| 1 | 19 08 05 | Osady ściekowe | 49,00 | 1/ Wysypisko Bartochów, gm.Warta 2/ rekultywacja terenu | 33,00, w tym: 13 Mg - wysypisko, 20 Mg - rekultywacja |

2.4. Azbest i wyroby zawierające azbest

Do tego typu odpadów niebezpiecznych zaliczone zostały płyty falowane azbestowo-cementowe.

Dla oszacowania ilości pokryć azbestowych na terenie gminy Wróblew przeprowadzono inwentaryzację budynków  pokrytych materiałami budowlanymi zawierającymi azbest / eternit / .

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy pokrytych eternitem są budynki mieszkalne i gospodarcze o łącznej powierzchni 192 506 m2  , co stanowi 2520 Mg .

Rury azbestowo- cementowe na terenie gminy nie występują.

2.5. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie   oraz z Charłupi Wielkiej odbiera firma – EKO MED. Kalisz, natomiast odpady weterynaryjne z Lecznicy Prywatnej dla Zwierząt w Wągłczewie odbiera firma Polvet Centromed Hurtownia Łask.

Ilości odpadów niebezpiecznych wywiezionych / zebranych / przez wymienione firmy w latach 2004 – 2006 przedstawia tabela nr 3

#### Tabela 3

|  | 2004r i 2005 r. | 2006 r |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa Mg | Miejsce unieszkodliwiania | Masa ( Mg ) |
| 1 | 18 01 01 | Odpady medyczne | 0,08 | EKO-MED. Kalisz | 0,12 |
| 2 | 18 01 02 | Odpady weterynaryjne | 0.15 | Polvet Centromed Hurtownia Łask | 0,12 |

2.6. Baterie i akumulatory

Część odpadów niebezpiecznych, takich jak: baterie oraz akumulatory małogabarytowe zbierali uczniowie  szkół  podstawowych  przystępując  do  konkursu” Zbierajmy zużyte baterie – chrońmy środowisko” zorganizowanym przez Związek Komunalny Gmin „ czyste Miasto, Czysta Gmina”w Kaliszu.

W roku 2005 do konkursu przystąpiły 3 placówki oświatowe, zbierając następujące ilości:

Szkoła Podstawowa Wróblew                         - 25 kg

Szkoła Podstawowa Słomków Mokry             -   8 kg

Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka            - 15 kg

Jeden punkt zbiórki baterii znajdował się w budynku Urzędu Gminy.

Odbiorcą odpadów niebezpiecznych była firma „ REBA” Organizacja Odzysku S.A.Warszawa.

Natomiast zużyte akumulatory są odbierane przez placówki handlowe bezpłatnie, przy zakupie nowych.

2.7. Odpady ulegające biodegradacji

Określenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jest dość trudne do określenia.

Z uwagi na wiejski charakter gminy większość odpadów ulegających biodegradacji jest zagospodarowywana przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez przydomowe kompostowanie i skarmianie inwentarzem i nie trafia do składowania. Miejscem unieszkodliwiania są własne gospodarstwa rolne oraz działki rolne .

Ilość odpadów ulegających biodegradacji zebranych w latach 2004 –2006 przedstawia tabela nr 4

#### Tabela 4

|  | 2004 r i 2005 rok | 2006 r |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa ( Mg ) | Miejsce unieszkodliwiana | Masa ( Mg ) |
| 1. | 20 03 99 | Odpady ulegające biodegradacji i kompostowaniu | 100 | Gospodarstwa rolne , działki rolne | 70 |

- Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie w latach 2004 – 2006

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami | 2004 | Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami | Gminny Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty Uchwałą Nr XVII/93/04 Rady Gminy Wróblew w dniu 26 sierpnia 2004 r. |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych i gminnych systemów gospodarki odpadami , wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz objęcie w 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów, rozwój selektywnej zbiórki odpadów | 2004-2006 | Cel i zadania planu gospodarki odpadami dla gmin członkowskich ZKG Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów komunalnych Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów w roku 2008 | Gmina Wróblew należy do Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu, którego zadaniem jest zbiórka i utylizacja odpadów komunalnych Do roku 2007 nie został wdrożony nowy system selektywnego zbierania opadów na „ suche” i „ mokre ”, z uwagi na trwające negocjacje dotyczące budowy stacji przeładunkowej na terenie powiatu sieradzkiego. Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tylko przy Urzędzie Gminy ustawione są 2 pojemniki na plastik i papier. Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec roku 2006 objętych było około 71 % mieszkańców gminy. 2 firmy działające na terenie gminy Wróblew zawarły 1115 umów na odbiór odpadów komunalnych stałych. |
|  |  |  | Ograniczenie strumienia odpadów kierowanego na składowisko Określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług. | Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew jest wyznacznikiem kierunków właściwego gospodarowania odpadami, natomiast aktem prawa miejscowego wdrażającym założenia planu jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy . Rada Gminy Wróblew Uchwałą Nr XXX/168/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wróblew. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 162, poz.1307 z dnia 17 maja 2006 roku. Wójt Gminy Wróblew wydał Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści na tablicy ogłoszeń oraz umieszczono na stronie internetowej ( BIP ). Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostosowali swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą i wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości -dotyczy to 3 przedsiębiorców. |

|  |  |  |  | Zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono program ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ustawowym terminie tj. do dnia 13 kwietnia 2006 roku. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przekazali w terminie do dnia 13 listopada 2005 roku wykazy osób, z którymi zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych i systematycznie przekazywały Wójtowi Gminy wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów, bądź z którymi umowy uległy rozwiązaniu. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w skład strumieni odpadów komunalnych | 2004-2006 |  | Na terenie gminy nie wprowadzono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Odpady budowlane są wykorzystywane przez właścicieli do remontów innych budynków bądź wykorzystywane do nawiezienia dróg dojazdowych do posesji . |
| 4 | Edukacja ekologiczna | 2004-2006 |  | Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe oraz gimnazjum uczestniczyły w organizowanym przez Związek Komunalny Gmin w Rajdzie Ekologiczno -Przyrodniczym „Orli Staw” –Ceków. Rajdy te miały charakter edukacyjno-rekreacyjny. Na terenie gminy raz w roku przeprowadzana jest w ramach akcji „Sprzątanie Świata”zbiórka różnych odpadów komunalnych. Zbieranie odbywało się głównie przy drogach, instytucjach oraz przydrożnych rowach. |

4.Podsumowanie

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wróblew można uznać za częściowo zrealizowany.

W porównaniu do celów założonych w harmonogramie, niektóre zadania zostały wykonane w stopniu zadawalającym, inne zaś nie zostały wykonane lub zakres ich realizacji jest mały.

Należy przy tym zaznaczyć, iż założony system funkcjonowania gospodarki odpadami w planach wyższego szczebla nie został w pełni wdrożony, wobec czego gmina nie miała możliwości realizacji niektórych założeń gminnego planu gospodarki odpadami.

Część zadań, których realizacji podjęła się gmina, można uznać za zaawansowane w stopniu dobrym, część natomiast wymaga zintensyfikowania działań powodujących przyśpieszenie ich realizacji. Do zadań tych należy zaliczyć m.in. wspieranie działań w zakresie  możliwości korzystania ze  zorganizowanego  systemu odbioru odpadów komunalnych przez mieszkańców, gdyż z prowadzonej  ewidencji wynika, że  część mieszkańców gminy jeszcze nie zawarła umów z firmami na odbiór odpadów komunalnych.

Rozwiązaniem tego zagadnienia może być nasilenie działań kontrolnych oraz informowanie mieszkańców o możliwości zawarcia  umów. Brak  umów na odbiór odpadów komunalnych był główną przyczyną powstania  „śmietnika w Charłupi Wielkiej ”/ przy lesie /. Aktualnie zakończono prace porządkowe na tym terenie. Cały obiekt został oczyszczony z naniesionych śmieci, a wiatrołomy usunięte. Teren został ogrodzony , zostały zamontowane tablice informacyjne o zakazie wywozu śmieci i ścieków.

Podstawowym warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Wróblew jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z koniecznością zmiany podejścia do środowiska oraz związaną z tym potrzebą wszechstronnej edukacji ekologicznej zmierzającej do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ważnym zadaniem nadal pozostaje problem składowania odpadów zebranych z terenu gminy, które w większości trafiają na wysypisko w Bartochowie. Zaplanowana budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie powiatu sieradzkiego nie została zrealizowana, co uniemożliwiło wprowadzenie planowanej segregacji odpadów i dowiezienia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „ Orli Staw ”, gm.Ceków Kolonia.

W dalszym ciągu zarówno Związek jak i gmina Wróblew prowadzą intensywne działania dotyczące budowy stacji przeładunkowej. Efekty tych działań pozwalają sądzić, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała finał w 2008 roku.

Opracowała

Maria Nowak