# U M O W A  Nr ………/RIT/2012

zawarta w dniu …………… we Wróblewie pomiędzy  Gminą Wróblew , zwaną  w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez :

Pana Tomasza Woźniaka  – Wójta Gminy

a   Wykonawcą :

………………………………………………………………………

reprezentowanym przez

…………………………………………………………………

na Sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew

§1

  - Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Smardzew (ok. 24 h) wraz z ekofizjografią , prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych

- sporządzenia pełnej dokumentacji planistycznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w szczególności przy uwzględnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003r. poz. 1587

- dostarczenia zamawiającemu wykonanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ilości 3 egz. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych i  ekofizjografią ( wersja papierowa i elektroniczna (PDF)) w ilości, 1 egz. rysunku planu kolorowy i foliowany do powieszenia i prezentacji. Dokumentacja formalnoprawna 2 egz. w tym jeden komplet do przekazania Wojewodzie celem sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi. Wykonane opracowania w wersji ujednoliconej zostaną przekazane na nośniku elektronicznym i  w wersji papierowej oprawionej 3 egz. oraz dokumentacja formalnoprawna – 2 komplety.

- uczestniczenia w sesjach Rady i wszystkich 
       innych naradach(spotkaniach) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 
       oraz do przygotowania projektów ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień i innych 
       dokumentów.

-  wykonanie wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w umowie  a wynikające z procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczególnych niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej- czynności te należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu 
      zamówienia.

1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie wszystkich innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt z wyjątkiem określonych w §4.

§2

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia do 
      siedziby  Zamawiającego w terminie do 31.08.2013r. a  poszczególne fazy opracowania w  terminach i zakresie określonym w  "harmonogramie" stanowiącym załącznik niniejszej umowy.

2.   Przekazana do odbioru faza opracowania stanowiąca umówiony przedmiot odbioru 
      powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 
      Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 
      normami i, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
      któremu ma służyć. 
     Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi  
      integralną część  przedmiotu odbioru.

3.   Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć przedłożenie Zamawiającemu  
      kompletnego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,     potwierdzone protokołami zdawczoodbiorczymi przy czym wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Nadzór Prawny Wojewody Łódzkiego w zakresie wynikającym z winy wykonawcy, w terminie wskazanym do ich usunięcia.

4.   Wykonawca przekaże Zamawiającemu  przedmiot umowy w stanie kompletnym z 
      punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§3

- Wykonawca może zlecić część przedmiotu umowy podwykonawcy, za którego działania bądź zaniechania ponosi całkowitą odpowiedzialność.

- Wykonawca pełni rolę koordynatora terminów poszczególnych czynności oraz 
nadzór nad poprawnością procesu formalnego sporządzenia planów, zgodnie z 
przyjętym harmonogramem prac.

§4

Dla wykonania prac określonych w § 1 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy, niezbędne materiały:

- Rysunki i tekst studium dotychczas obowiązujące (w zakresie odnoszące się do opracowywanego planu)

- Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r.

- Mapy – kopia map zasadniczych w skali 1:1000  – pokrycie terenu części sołectwa Smardzew

§5

Termin wykonania czynności określonych w §2 pkt.1 ulegnie przesunięciu o czas odpowiadający zwłoce w dostarczeniu materiałów określonych w §4, jeżeli Zamawiający nie  wywiąże się ze  zobowiązania w nim zawartego.

§6

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia w wysokości netto ……….. PLN (słownie: ……………………………. złotych osiemdziesiąt gorszy) brutto …………………… zł w tym podatek VAT 23% w wysokości ………………….zł.

Obejmuje ono całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkich prac towarzyszących, uzgodnień, materiałów itp.

- Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez Zamawiającego. Wniesienie do protokołu zastrzeżeń powoduje wstrzymanie obowiązku zapłaty.

- Wynagrodzenie zostaje wypłacone w następujący sposób:

  - 30  %  wartości wynagrodzenia umownego tj. …………….. zł (brutto)    
          (słownie: dziewiętnaście …………………… zł   )
             po przekazaniu opracowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu    dokonania uzgodnień

  - 30 % wartości  wynagrodzenia umownego tj. ………………… zł (brutto)

(słownie: ………………………………. )zł

po przekazaniu opracowania celem  wyłożenia do publicznego wglądu.

  - 30 % wartości wynagrodzenia umownego tj. …………… zł ( brutto)

(słownie: ……………………………………………… ) zł

po protokolarnym przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia   
            określonego w § 1 i podjęciu uchwały przez Radę Gminy

  - 10% wartości wynagrodzenia umownego tj. …………… zł (brutto) (słownie ………...)

Po niezakwestionowaniu przez Nadzór Prawny Wojewody Łódzkiego legalności uchwały.

4.  Nie przewiduje się waloryzacji cen ze względu na wzrost kosztów wykonawcy.

5. Faktury za poszczególne  etapy prac będą płatne w terminie 30 dni od daty ich   
          przekazania zamawiającemu w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.

6.  Wraz z odbiorem przez Zamawiającego całości przedmiotowego opracowania i  
           uregulowania   należności, na rzecz Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa  
           autorskie   związane z  realizacją przedmiotu umowy.

§7

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia przepisy określające sposób realizacji przedmiotu umowy ulegną zmianie, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dostosuje przedmiot umowy do przepisów obowiązujących w dniu przekazania Zamawiającemu przedmiotu opracowania, o ile zmiana tych przepisów nie wywoła konieczności zmiany zakresu opracowania, określonego w zał. nr 1 do umowy.

§8

W przypadku zmiany obowiązujących przepisów  prawa, związanych z przedmiotem niniejszej umowy powodujących konieczność zmiany zakresu opracowania określonego w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający i Wykonawca przystąpią niezwłocznie do negocjacji zmierzających do ewentualnej zmiany postanowień umowy w celu ponownego określenia przedmiotu umowy lub sposobu jego realizacji.

- Faktury za poszczególne etapy prac będą płatne w terminie 30 dni od daty ich przekazania Zamawiającemu w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

§9

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku, do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa warunki zmian:

- gdy uzgodnienia dokumentacji planistycznej  przekroczą terminy ustawowe  i nie wynikają one z winy wykonawcy,

- jeżeli nastąpią zmiany w Prawie budowlanym lub innych ustawach mających wpływ na prace projektowe.

§10

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień  zwłoki

- za odstąpienie od umowy w całości lub w części  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę nieprawidłowości stwierdzonych przez Nadzór Prawny Wojewody Łódzkiego w wyznaczonym terminie, wynagrodzenie o którym mowa w §6 pkt. 3 d ulega obizeniu w/wym kwotę.

3.  W razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w 
    razie rozwiązania umowy z innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stanu zaawansowania prac projektowych. Wykonawca sporządzi protokół w porozumieniu z Zamawiającym. Protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku za wykonane prace i poniesione koszty w związku z realizacją prac objętych niniejszą umową.

4. Suma kar umownych z każdego tytułu nie może przekraczać wynagrodzenia brutto o którym mowa w niniejszej umowie.

5.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody .

§11

1. W przypadku nie wykonania umowy w terminie 2 tygodni po terminie określonym w § 2.1 zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

§12

Do kierowania pracami Wykonawca wyznacza: ……………………………………………

Jako przedstawiciela Zamawiającego wyznacza się : Elżbietę Pawłowską

§13

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

- Integralną częścią umowy jest: Harmonogram rzeczowy i terminowy realizacji zamówienia, stanowiące załącznik do niniejszej umowy .

- Wszelkie zobowiązania Wykonawcy, wynikające z dokumentów wymienionych w ust.1 są włączone w zakres obowiązków Wykonawcy.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego przez przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§17

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		    				WYKONAWCA