Załącznik nr

Umowa  nr ……………………

Zawarta  w dniu ……….    2010  roku  we Wróblewie   pomiędzy  Gminą Wróblew

mającą siedzibę Wróblew 15, 98-285 Wróblew zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

reprezentowaną przez:

1. Jana Musiałczyka – Wójt Gminy

a
………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą", NIP: 	 wpisanym do

Rejestru	w

pod numerem	reprezentowanym przez :

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1-

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : Wymianę zegarów sterujących oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew w ramach wykonania remontu

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew- część 1 zwanym dalej w

umowie „Przedmiotem umowy".

2.1.	Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana zegarów sterujących oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew w ilości 48 szt.

zgodnie dokumentacją projektową (załącznik  do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik  do SIWZ) oraz jako element pomocniczy przedmiar robót (załącznik do SIWZ),

2.2.	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Demontaż  istniejących zegarów sterujących szt .48

Montaż nowych zegarów sterujących  /astronomicznych/ szt. 48

2.3  Parametry użytkowe zegarów sterujących określone są w załączniku  do umowy

2.4  Zestawienie punktów sterowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew określa wykaz  stanowiący załącznik.

§2.

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się na :   ………………………

2.Termin zakończenia wymiany zegarów sterujących  określa się na: wciągu 30 dni od podpisania umowy.

§3. . 
1	Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie ……………………………………	uprawnienia nr

2.	Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie

uprawnienia nr

§4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem materiałów zaoferowanych w ofercie przetargowej.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy- Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót,

§5.

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji -naprawienia i ich doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

- Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót.

§6.

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za remont oświetlenia jest
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 	zł

(słownie	zł) plus należny podatek

VAT tj	zł, netto	zł

(	zł)

1.  Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie:

- protokół  końcowy zdawczo-odbiorczy wykonanego remontu podpisany przez obie strony niniejszej umowy,

- Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.

2.	Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie  30 dni na konto

Wykonawcy prowadzone przez

nr

3.	 Za termin dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego.

4.	W przypadku opóźnienia zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

§7.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane dla Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

- karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wykonania robót, do dnia odbioru końcowego.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości - 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9.

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot
umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.	Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne
dokumenty (dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły pomiarów
parametrów oświetleniowych oraz na wbudowane materiały certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną).

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcia wad w okresie gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

10.	Zainstalowane podczas remontu urządzenia Wykonawca przy udziale
Zamawiającego przekaże zarządzającemu siecią oświetleniową podczas odbioru
końcowego robót lub w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

§10.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy na Prace instalacyjno-montażowe -   36 miesięcy,

Zegary sterujące - 48 miesięcy

3.	Serwis gwarancyjny będzie prowadzony na następujących warunkach:

a) czas wymiany niesprawnych urządzeń, które podlegają remontowi wynosić będzie 48 godzin od chwili pisemnego zgłoszenia awarii do wykonawcy remontu oświetlenia.

§11.

Zmniejszenie ilości wykonywanych robót  nie może być postawą do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego

§12.

Warunki zmiany umowy:

I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
   - kęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające  
                prowadzenie robót  budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
                 dokonywanie odbiorów;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego:

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  
                    projektowej tub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w rym odmowa  udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie przepisami odrębnymi

- wystąpienia awarii infrastruktury biegnącej przez teren budowy, powstałej bez winy  Wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu umownego, zostanie określona po usunięciu awarii  i jej skutków.

II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku  materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji

wykonanego przedmiotu urnowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
            robót:

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac.
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

- materiały budowlane lub urządzenia przewidziane w umowie do wykonania nie mogą być użyte przy realizacji zamówienia z powodu  zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi

III. Pozostałe rodzaje zmian  spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiana osób. przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np, osób z uprawnieniami;

- zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody zamawiającego na zaproponowaną osobę):

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ:

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu:

- konieczności  zmiany nadzoru technicznego tak ze strony Wykonawcy j lub Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych teleadresowych

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną urnowy
 ( np. zmiana, nr rachunku bankowego).

§13

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez     
      wad i opóźnień.
2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy
lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia poprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić w formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują
następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg
stanu na dzień odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

c)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

d)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn
zależnych od Zamawiającego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§14.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§16.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po
 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA