# UMOWA    Nr  …./RIT/2012

# Zawarta w dniu ………...2012r r. we Wróblewie  pomiędzy:

# Gminą Wróblew, z siedzibą Wróblew 15, 98-285 Wróblew  reprezentowaną przez:

Tomasza Woźniaka – Wójt Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a , ……………………………………………………………………………………………………  zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej:

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  remontu    
      cząstkowego  dróg gminnych w zakresie:

- remontów cząstkowych nawierzchni powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami - wyboje do 3 cm z  wypełnieniem grysem ubytków głębszych do 20% powierzchni o łącznej  pow.  ~ 2400 m2

- Szczegółowy zakres robót określa   dokumentacja techniczna, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

§ 2

Roboty określone w §1 ust.1wykonywane będą sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego od podpisania umowy do 30.11.2012 Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 10 dni po każdorazowym zgłoszeniu przez zamawiającego. Dokładny termin napraw ustalony będzie między Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 3.

1. Wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonane prace zostanie obliczone na podstawie złożonej oferty  wg cen jednostkowych określonych w formularzu  cenowym wykonawcy, który stanowi załącznik  nr 1 do umowy..

2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia , jeżeli w toku realizacji zamówienia zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych zestawieniem, którym mowa w ust. 1

3. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe wg kosztorysu  powykonawczego i  cen jednostkowych  netto  : za roboty ujęte w  §1  pkt.1  …….…. zł/m2  , oraz za roboty ujęte w  §1  pkt.2  …….…. zł/m2  plus podatek VAT…..% . 
   Cena orientacyjna brutto za całość zamówienia razem z podatkiem VAT  …………...zł

4. Wynagrodzenie za roboty wymienione w §1  wypłacone zostanie do kwoty  
         odpowiadającej rzeczywistej ilości robót.
   5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  fakturą  częściową po dokonaniu odbioru robót    
       poszczególnych części przez zamawiającego i sporządzeniu protokółu odbioru robót w 
       terminie 14 dni od dni i doręczenia Zamawiającemu faktury na rachunek bankowy 
       Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe 
       zostały wykonane bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

7.   Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Ceny jednostkowe określone w formularz cenowym nie podlegają waloryzacji są stałe   
         przez okres obowiązywania umowy.

9. Zamawiający

§ 4.

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

- za nieterminowe wykonanie  zadania stanowiącego przedmiot umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki ,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek ,

- za odstąpienie o umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w następujących  przypadkach :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

4. Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia jeżeli wystąpi ono z winy zamawiającego lub niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie robót.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty -24 miesiące

2. Reklamacje załatwiane będą w terminie: ………. dni od zgłoszenia.

§ 6

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje  
         możliwość zmiany zawartej umowy po zaistnieniu następujących warunków:

- zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana warunkami atmosferycznymi  uniemożliwiającymi prowadzenie remontu.

- Możliwe zaniżenie ilości robót, pominięcie w przedmiarze określonych robót i konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy,

- Zmiana rodzaju materiałów czy zmiana technologii ich wykonania i zlecenia robót zamiennych

- Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT)

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:	 Wykonawca: